# INFORMAZIONI GENERALI

| Candidato | Nome: Christian | Cognome: Arzani |
| --- | --- | --- |
|  | yku197@student.edu.ti.ch |  |
| Luogo di lavoro | CPT Trevano Lugano |  |
| Orientamento | ☒ 88614 Informatica aziendale |  |
| Superiore professionale | Nome: Ingrid | Cognome: Cereda |
|  | ingrid.cereda@edu.ti.ch |  |
| Perito 1 | Nome: Fabrizio | Cognome: Valsangiacomo |
|  | fabrizio.valsangiacomo@edu.ti.ch |  |
| Perito 2 | Nome: Daniel | Cognome: Pagano |
|  | pedro.pagano@edu.ti.ch |  |
| Periodo | 11.05.2026 – 27.05.2026 |  |
| Orario di lavoro | Secondo orario scolastico – LPI |  |
| Numero di ore | 80h di 60 minuti |  |
| Pianificazione 80h (in ore o %) | Analisi: 15% |  |
|  | Implementazione: 55% |  |
|  | Test: 10% |  |
|  | Documentazione: 20% |  |

# PROCEDURA

- Il candidato realizza il lavoro autonomamente sulla base del quaderno dei compiti ricevuto il 1 ° giorno.

- Il quaderno dei compiti è approvato dai periti. È anche presentato, commentato e discusso con il candidato. Con la sua firma, il candidato accetta il lavoro proposto.

- Il candidato ha conoscenza della scheda di valutazione prima di iniziare il lavoro.

- Il candidato è responsabile dei suoi dati.

- In caso di problemi gravi, il candidato o il superiore professionale avvertono immediatamente il perito.

- Il candidato ha la possibilità di chiedere aiuto, ma deve menzionarlo nella documentazione.

- Alla fine del tempo a disposizione per la realizzazione del LPI, il candidato deve inviare via e-mail il progetto al superiore professionale e al perito 1. In parallelo, una copia cartacea della documentazione dovrà essere fornita in duplice copia (superiore professionale e perito). Quest’ultima deve essere in tutto identica alla versione elettronica.

# TITOLO

Gestione Progetti e Task in Team

# HARDWARE E SOFTWARE DISPONIBILE

1 PC

# PREREQUISITI

Conoscenze di sviluppo web (HTML, CSS, JavaScript) e basi di utilizzo del framework Laravel.

Conoscenza dei database relazionali.

# DESCRIZIONE DEL PROGETTO

In questo progetto si richiede lo sviluppo di un'applicazione web per la gestione collaborativa di progetti e task in team. Il sistema dovrà permettere a gruppi di utenti di organizzare e monitorare il lavoro attraverso una board Kanban, con ruoli e permessi differenziati.

L'applicazione consentirà all'utente di gestire le seguenti funzionalità:

- Autenticazione e Autorizzazione:

Registrazione e login degli utenti. Gestione di quattro ruoli applicativi: Admin (gestione globale), Project Manager (gestione progetti e team), Developer (operatività sui task assegnati), Viewer (sola lettura).

- Gestione Progetti:

Creazione, modifica ed eliminazione di progetti con: titolo, descrizione, data di scadenza, priorità (bassa/media/alta) e stato (attivo/archiviato). Ogni progetto prevede un insieme di membri con ruolo specifico. Il Project Manager può invitare nuovi membri assegnando loro un ruolo.

- Board Kanban e Task:

Ogni progetto dispone di una board Kanban con colonne configurabili (es. Da fare / In corso / In revisione / Completato). I task sono caratterizzati da: titolo, descrizione, assegnatario, data di scadenza, priorità ed etichette. I task possono essere spostati tra le colonne tramite interfaccia. È prevista la gestione di sottoattività (subtask) e checklist.

- Commenti & Storico attività:

Gli utenti possono aggiungere commenti sui task con possibilità di menzione (@username). Ogni azione rilevante (creazione task, cambio stato, assegnazione, commento) viene registrata automaticamente in un activity log consultabile per progetto.

- Notifiche:

Sistema di notifiche (via email) per eventi rilevanti: assegnazione di un task, avvicinamento alla scadenza, menzione in un commento, cambiamento di stato.

- Dashboard e Report:

Dashboard riepilogativa per progetto con: percentuale di completamento, numero di task per stato, task scaduti e task assegnati per membro.

Bonus: Possibilità di esportare un report di riepilogo in formato PDF.

Il sistema deve gestire correttamente la validazione dei dati inseriti dall'utente e presentare messaggi d'errore chiari e comprensibili. L'interfaccia grafica deve essere intuitiva e utilizzabile da utenti con diversi livelli di esperienza tecnica.

# RISULTATI FINALI

Il candidato è responsabile della consegna al superiore professionale e al perito:

- Una pianificazione iniziale (entro il primo giorno)

- Una documentazione del progetto

- Un diario di lavoro da compilare giornalmente entro la fine dell’orario di lavoro giornaliero

- Implementazione del progetto

# PUNTI TECNICI SPECIFICI VALUTATI

La griglia di valutazione definisce i criteri generali secondo cui il lavoro del candidato sarà valutato (documentazione, diario, rispetto dei standard, qualità, ...).

Inoltre, il lavoro sarà valutato sui seguenti 7 punti specifici (punti da A14 a A20):

- 227 – Rispetto degli standard d’azienda

- 194 – Attendibilità dei dati inseriti dall’utilizzatore

- 166 – Stile di codifica; Leggibilità del codice

- 119 – Utilità

- 146 – Soddisfazione dell’utente: GUI, utilizzazione

- 235 – Progettazione con UML

- 164 – Codifica: Gestione degli errori

# FIRMA

|  |  | Candidato |  | Superiore professionale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Canobbio, 11.05.2026 |  | Canobbio, 11.05.2026 |

|  |  | Perito 1 |  | Perito 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (luogo e data) |  | (luogo e data) |