Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 19.05.2026 |  |  |
| Mattino | 08:00 – 12:00 | Pomeriggio | 13:00 – 17:00 |

Lavori svolti

Mattina: Questa mattina sono partito con la definizione dei middleware perché mi sono reso conto che avevo diversi metodi che necessitavano una protezione. Ho sviluppato 2 middleware: EnsureProjectRole Si assicura del ruolo a livello di progetto, questo middleware è stato pensato per azioni interne al progetto come: gestione task, colonne, etc.. EnsureSystemRole Si assicura del ruolo a livello di sistema, questo middleware, a differenza dell’altro, si occupa solamente per quello che riguarda la creazione di un nuovo progetto e la gestione degli utenti all’interno del sistema. Una volta definiti i middleware ho dovuto adattare di conseguenza le rotte con i permessi necessari. Verso la fine della mattina ho iniziato a definire il metodo per creare i task e durante il test di questo metodo mi sono accorto di un problema grafico e strutturale della tabella. Se provavo a trascinare un task sopra a un altro questo veniva buttato in fondo. Per risolvere ho aggiunto un campo “position” nella tabella dei task così da avere un riferimento sulla posizione nella colonna. Pomeriggio: Nel pomeriggio ho occupato la maggior parte del tempo per concludere le funzionalità dedicate ai task: modifica, eliminazione e spostamento. Verso la fine ho iniziato a pensare su come implementare la parte dedicata all’invito dei membri, che mi ha creato alcuni dubbi su come avrei dovuto gestire l’invito di un nuovo membro. Dopo una discussione con la professoressa Cereda sono arrivato alla conclusione che il PM può invitare solo utenti registrati nel sistema tramite un menù a tendina che mostra unicamente gli utenti non ancora assegnati al progetto.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ho sprecato una buona mezz’oretta con un problema all’avvio di mysql da XAMPP, ho risolto semplicemente eliminando i dati dei miei database (facendo un backup).

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Leggermente in ritardo, sono in ritardo di circa 2 ore. A questo punto avrei dovuto finire le funzionalità dedicate ai membri.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire le funzionalità dedicate agli utenti, la gestione delle etichette e le notifiche

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☐ Occasionale
☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Claude AI e Gemini

Per cosa l’ho usata oggi
☒ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☐ Debug
☒ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

Come faccio a validare la data che sia dopo oggi?

'due_date'       => ['nullable', 'date'],

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Per validare una data in Laravel assicurandoti che sia successiva a oggi, puoi usare la regola nativa after:today.

Modifica la riga della tua validazione in questo modo:

PHP

'due_date' => ['nullable', 'date', 'after:today'],

Come funziona nel dettaglio:

- nullable: Se il campo viene lasciato vuoto, la validazione passa senza problemi.

- date: Verifica che il valore inserito sia effettivamente una data valida.

- after:today: Dice a Laravel di confrontare la data inserito con il giorno corrente. La validazione fallirà se l'utente inserisce la data di ieri o di oggi.

💡 Nota sulla data odierna: > Se vuoi includere anche il giorno stesso di oggi (quindi la data deve essere oggi o un giorno futuro), devi usare la regola after_or_equal:today:

PHP

'due_date' => ['nullable', 'date', 'after_or_equal:today'],

Un consiglio importante sui Fusi Orari (Timezone)

La parola chiave today si basa sul fuso orario impostato nella tua applicazione Laravel (dentro config/app.php alla voce 'timezone').

Assicurati che sia impostato su 'Europe/Rome' (o sulla tua timezone di riferimento), altrimenti se lasci impostato UTC potresti avere comportamenti strani (ad esempio, un utente italiano che compila il modulo all'una di notte del 20 maggio potrebbe vedersi rifiutare la data perché per il server UTC è ancora il 19 maggio).

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☐ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Sicuramente mi sarei complicato facendo controlli sulla data attuale rispetto a quella di scadenza. P.es if ($date.now() > $due_date)…..