Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | 22.05.2026 |  |  |
| Mattino | 08:00 – 12:00 | Pomeriggio | 13:00 – 17:00 |

Lavori svolti

Mattina: Questa mattina ho dedicato le prime ore a finire la parte dedicata alla gestione degli users. Durante lo svolgimento di questa attività mi sono accorto (come precedentemente con gli utenti associati ai progetti) che era necessario implementare il soft delete per mantenere i dati di log relativi agli utenti. Dopodiché sono passato a sviluppare la funzionalità di sola visualizzazione per i progetti archiviati, è stato implementato semplicemente con una condizione che controlla il valore del parametro is_archived. Sono riuscito a finire queste 2 funzionalità circa a metà mattinata. Fatto questo le funzionalità principali del progetto sono state concluse. A questo punto ho preferito dedicare del tempo a pulire il codice (codice ridondante, commenti, nomi variabili) dei vari controller e nel frattempo fare dei test di utilizzo. Pomeriggio: Nella prima parte del pomeriggio ho continuato con la pulizia e i test di utilizzo. Nella seconda parte ho iniziato a definire i test sia nella documentazione che come Feature test grazie all’ausilio dell’AI. La differenza tra i Feature test e gli Unit test è che i primi eseguono i test sul flusso dell’applicazione mentre i secondi su piccole porzioni di codice. Sono arrivato a definire 4 file con all’interno i test per rispettare i TC fino al 18. Grazie ai test ho trovato qualche problema minore riguardante: redirect sbagliato (projects?1), validazione del nome del progetto unique, mancanza di un controllo nel metodo update sui progetti archiviati, scopeBinding ricercava in automatico users() che è inesistente (risolto con un alias)

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Nessun problema riscontrato

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In ritardo di circa 2h, a questo punto avrei dovuto finire tutti i test

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire tutti i test e iniziare a documentare il capitolo sull’implementazione

## Utilizzo Intelligenza Artificiale nella giornata

☐ Nessuno
☐ Occasionale
☒ Frequente

Strumento/i utilizzato/i (es. ChatGPT): Claude AI

Per cosa l’ho usata oggi
☐ Chiarire concetti
☒ Supporto al codice
☒ Debug
☐ Riorganizzare idee / testi
☐ Altro: …

Esempio significativo di utilizzo (UNO SOLO)

Riporta un prompt rilevante oppure descrivilo a parole se ce ne sono stati molti.

<?php

namespace App\Http\Middleware;

use Closure;

use Illuminate\Http\Request;

use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class EnsureSystemRole

{

/**

* Handle an incoming request.

*

* @param  Closure(Request): (Response)  $next

*/

public function handle(Request $request, Closure $next, string ...$roles): Response

{

$user = $request->user();

if (!$user) {

abort(401, 'Non autenticato.');

}

if (!in_array($user->sys_role, $roles, true)) {

abort(403, 'Permessi di sistema insufficienti.');

}

return $next($request);

}

}

<?php

namespace App\Http\Requests;

use Illuminate\Contracts\Validation\ValidationRule;

use Illuminate\Foundation\Http\FormRequest;

use Illuminate\Validation\Rule;

class UpdateProjectMemberRequest extends FormRequest

{

/**

* Determine if the user is authorized to make this request.

*/

public function authorize(): bool

{

return true;

}

/**

* Get the validation rules that apply to the request.

*

* @return array<string, ValidationRule|array<mixed>|string>

*/

public function rules(): array

{

return [

'role' => ['required', 'string', Rule::in(['developer', 'pm', 'viewer'])],

];

}

}

Cosa mi ha dato l’AI

Spiegazione, esempio, soluzione, suggerimento…

Quello che hai mostrato NON è il middleware usato dalla route.

La route usa:

->middleware('project.access:pm')

ma tu hai mostrato:

EnsureSystemRole

Sono due middleware diversi.

Il middleware problematico è quasi certamente quello registrato come:

project.access

Cerca in:

bootstrap/app.php

oppure nel vecchio:

app/Http/Kernel.php

troverai qualcosa tipo:

'project.access' => EnsureProjectAccess::class,

oppure:

CheckProjectRole::class

È lì dentro che quasi sicuramente hai:

$project->users()

Dato che:

- il controller è corretto

- la FormRequest è corretta

- l’errore parla esplicitamente di Project::users()

- la route usa project.access

il problema è praticamente certo nel middleware project.access.

Come l’ho usato io
☒ Copiato
☒ Adattato
☐ Usato solo per capire
☐ Scartato

Cosa avrei fatto senza AI?

Avrei definito tutti i test di mio pugno, probabilmente mettendoci il triplo del tempo senza magari andare nel dettaglio